## Slide 1
КУРС «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ»
Звіт за результатами Спринта 2: «Аудит вимог і стратегія тестування»
Продукт: «ЕдуПортал» (LMS, Продукт №6) | Команда: EduGuard (Команда F, ФБ-44)
СКЛАД КОМАНДИ ТА РОЛІ В СПРИНТІ 2 (5 ОСІБ):
• Олександр Панайотов (5ani0chek) — Керівник тестування (Test Lead)
• Денис Бучинський (Denchik) — Тест-аналітик (Test Analyst)
• Володимир Костенко (Vov4ik) — Інженер з тестування (Test Engineer)
• Олександр Пархоменко — Аудитор-опонент (Quality Auditor / Opponent)
• Олександр Кираківський — Скрам-майстер / Рецензент (Scrum Master / Reviewer)
Notes: ТАЙМІНГ: 0:00 - 1:00 (1 хв)
Доповідач: Олександр Панайотов (Test Lead)
Тези: Вітання комісії. Команда EduGuard (Команда F) представляє звіт за Спринтом 2. Команда розширилася до 5 осіб, впроваджено повну рольову модель за стандартом. Мета: аудит специфікації SRS 1.0, виявлення дефектів за 6 критеріями, формування SRS 1.1 та проектування повної стратегії тестування.

## Slide 2
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Розподіл обов'язків та правило «Двох аудиторів на розділ»
👥 РОЗПОДІЛ РОЛЕЙ У СПРИНТІ 2
• Панайотов О. (Test Lead): Декомпозиція замовлення, матриця розділів, модерація зведення, ведення журналу уточнень із Замовником, сценарій Демо.
• Бучинський Д. (Test Analyst): Зведення 5 індивідуальних аркушів у Реєстр, дедуплікація, формування виправленої специфікації SRS 1.1 з Change Log.
• Костенко В. (Test Engineer): Розробка Плану тестування (test-plan.md): 7 рівнів піраміди тестування, 16 типів тестування, матриця покриття.
• Пархоменко О. (Опонент): Роль «Адвоката замовника»: оспорювання сумнівних дефектів, аркуш «Спірні», чек-лист перевірки тест-плану на demo, 5 питань до Демо.
• Кираківський О. (Scrum Master): Таблиця задач (tasks.md, 21 задача), щоденні standup, перевірка прив'язки ID дефектів, протокол ретроспективи.
📋 МАТРИЦЯ «ДВОХ АУДИТОРІВ НА РОЗДІЛ»
Кожен розділ SRS 1.0 незалежно перевіряли щонайменше 2 учасники:
📌 Розділ 1 (Вступ, глосарій): Аудитори: Панайотов О., Кираківський О.
📌 Розділ 2 (Опис системи, ролі): Аудитори: Панайотов О., Бучинський Д., Кираківський О.
📌 Розділ 3 (Функціональні вимоги F): Аудитори: Панайотов О., Бучинський Д., Костенко В.
📌 Розділ 4 (Інтерфейс користувача GUI): Аудитори: Панайотов О., Костенко В., Пархоменко О.
📌 Розділ 5 (Бізнес-логіка BL Java): Аудитори: Бучинський Д., Костенко В., Пархоменко О.
📌 Розділ 6 (Нефункціональні NFR): Аудитори: Кираківський О., Пархоменко О., Бучинський Д.
Notes: ТАЙМІНГ: 1:00 - 2:00 (1 хв)
Доповідач: Олександр Панайотов (Test Lead)
Тези: Ролі чітко розподілено за стандартом дисципліни. Кожен розділ закріплювався мінімум за двома учасниками незалежно, що виключило суб'єктивність та забезпечило виявлення 100% закладених дефектів.

## Slide 3
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Реєстр дефектів вимог (24 дефекти за 6 критеріями)
ВИЯВЛЕНО ДЕФЕКТІВ
24 дефекти (100%)
Норматив для 5 осіб ≥20 виконано
БАЛАНС ЗА 6 КРИТЕРІЯМИ
Рівно по 4 дефекти (16.7%)
Норматив ≥2 на кожен критерій
ЗВЕДЕНИЙ ФАЙЛ EXCEL
requirements-defects.xlsx
9 аркушів із повною аналітикою
📊 РОЗПОДІЛ ДЕФЕКТІВ ЗА 6 КРИТЕРІЯМИ ЯКОСТІ ВИМОГ
• 1. Однозначність (4 дефекти): F-80 (правило вибору оцінки при спробах); GUI-60 («пароль» vs «кодове слово»); GUI-10 (англійські терміни в укр інтерфейсі); BL-20 (розриви інтервалів ECTS).
• 2. Повнота (4 дефекти): D-10 (посилання на неіснуючий Додаток Б); GUI-30 (відсутність типів і лімітів файлів); F-20 (неописана реакція на помилковий email); BL-50 (ризик null та ділення на 0).
• 3. Несуперечливість (4 дефекти): F-10 vs S-20 (конфлікт 5 спроб на 30 хв vs 3 спроби на 15 хв); F-60 vs BL-30 (штраф 5% vs 10% за день); F-40 vs GUI-50 (кнопка «Зарахувати мене» vs «Приєднатися»); P-20 vs P-10 (1 с без умов vs 3 с під навантаженням).
• 4. Простежуваність (4 дефекти): F-140 (100% дублікат F-30); GUI-40 (колізія дублювання ID для навігації та журналу); Рядок 4.6 (вимога без ID -> GUI-75); D-20 (посилання на неіснуючий GUI-100).
• 5. Здійсненність (4 дефекти): F-90 (абсолютна NLP-фільтрація без хибних спрацювань); F-110 (онлайн-звірка з держреєстром ДРФО); GUI-90 (піксельна ідентичність у всіх браузерах); U-20 (підтримка всіх мов світу).
• 6. Тестопридатність (4 дефекти): F-50 («без помилок за будь-якого наповнення»); GUI-70 («зручно переглядати»); BL-80 («у зручному вигляді» без констант); U-10 («інтуїтивно зрозумілий для всіх»).
Notes: ТАЙМІНГ: 2:00 - 3:30 (1.5 хв)
Доповідач: Денис Бучинський (Test Analyst)
Тези: Зведено 24 дефекти SRS 1.0 — рівно по 4 на кожен критерій (16.67%). Усі дефекти мають точну цитату, пункт чек-листа, обґрунтування та готову формулу виправлення. Результати зафіксовані у requirements-defects.xlsx на 9 аркушах.

## Slide 4
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Ключові інженерні виправлення та специфікація SRS 1.1
🔍 ТОП-4 КРИТИЧНІ ДЕФЕКТИ ТА ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ
• DEF-10 (F-60 vs BL-30) — Штраф за дедлайн: Було: у F-60 штраф 5%/день, у модулі BL-30 — 10%/день. Виправлено: уніфіковано 10% за кожен повний/розпочатий день (макс. 50%), округлення стелею ⌈(Tact - Tdead)/86400⌉.
• DEF-09 (F-10 vs S-20) — Політика безпеки входу: Було: у F-10 блокування після 5 спроб на 30 хв, у S-20 — після 3 спроб на 15 хв. Виправлено: суворіший безпековий стандарт S-20 (3 спроби / 15 хв).
• DEF-04 (BL-20) — Розриви шкали ECTS: Було: оцінки описані цілими числами; для double 94.01..94.99 літери не було. Виправлено: задано точні напіввідкриті інтервали: [95.0, 100.0] -> A, [85.0, 95.0) -> B.
• DEF-06 (GUI-30) — Ліміти файлів звітів: Було: «файли дозволених типів» без обмежень. Виправлено: формати .pdf, .docx, .zip, .java, розмір до 20 МБ, до 5 файлів.
📑 СТРУКТУРА ВИПРАВЛЕНОЇ SRS 1.1
✓ Журнал змін (Change Log): Розміщено на початку документа, таблиця з 24 записів, прив'язка до DEF-01..DEF-24.
✓ Збереження ідентифікаторів: ID вимог не зсувалися; вилученій дублікатом вимозі F-140 присвоєно статус «[ВИЛУЧЕНО ЯК ДУБЛІКАТ F-30]».
✓ Усунення колізій ідентифікаторів: Вимозі журналу оцінок присвоєно ID GUI-45 замість дубліката GUI-40; навігаційній панелі присвоєно GUI-75.
✓ Уніфікація термінів: Повсюдно затверджено єдиний термін «кодове слово курсу» замість «пароль» та «код зарахування».
✓ Готовність до тест-дизайну: SRS 1.1 є стабільним джерелом для побудови тест-кейсів у Спринті 3 та юніт-тестів Java у Спринті 4.
Notes: ТАЙМІНГ: 3:30 - 4:45 (1.15 хв)
Доповідач: Денис Бучинський (Test Analyst)
Тези: Найбільш показові дефекти — конфлікт бізнес-правил штрафу та блокування акаунтів, розриви шкали ECTS. Усі вони повністю виправлені в SRS 1.1. Журнал змін містить перехресні посилання на кожен дефект.

## Slide 5
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Опонування («Адвокат замовника») та аркуш «Спірні»
⚖️ ПОЗИЦІЯ АУДИТОРА-ОПОНЕНТА
• Місія ролі: Захищати інтереси замовника, оспорювати суб'єктивні правки, не допускати «погіршення» продукту під приводом спрощення.
• Правило відхилення: «16 доведених дефектів кращі за 24 сумнівних». Вимога точного пункту чек-листа та доказу дієвості виправлення.
• Аркуш «Спірні»: Розглянуто 5 гострих дефектів, проведено аргументовані дискусії з Тест-аналітиком та знайдено збалансовані рішення.
• Верифікація на стенді: Перевірено 26 контрольних точок виконуваності тест-плану на живому стенді Moodle/EduPortal.
🔥 КЛЮЧОВІ ДИСКУСІЇ ТА РІШЕННЯ
📌 D-01 (F-90, Токсичність на форумі): Команда пропонувала повністю зняти автоматизацію. Опонент заперечив: замовник вимагає захисту студентів. Рішення: базовий словник стоп-слів + маркер для модерації викладачем + скарга.
📌 D-02 (GUI-70, Мобільність): Опонент вимагав замість загального «зручно» ввести вимірювані стандарти Google Web Vitals: ширина від 375 px, розмір кнопок ≥ 44×44 px.
📌 D-03 (F-110, Онлайн-звірка з ДРФО): Команда хотіла спростити до довільного тексту. Опонент заперечив відсутність контролю. Рішення: верифікація деканатом за наказом/студентським.
📌 D-04 (BL-50, Часткові бали тесту): Затверджено строгу обробку selected == null (0 балів) та викидання IllegalArgumentException при порожньому списку правильних відповідей.
Notes: ТАЙМІНГ: 4:45 - 6:00 (1.15 хв)
Доповідач: Олександр Пархоменко (Auditor-Opponent)
Тези: Як опонент я піддавав сумніву правки команди. Завдяки дискусіям ми не просто прибрали дефекти, а зберегли корисну бізнес-функціональність замовника (наприклад, гібридну модерацію токсичності та мобільні стандарти).

## Slide 6
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
План тестування продукту: 7 рівнів піраміди тестування
🏛️ СПЕЦИФІКАЦІЯ ВСІХ 7 ОБОВ'ЯЗКОВИХ РІВНІВ ТЕСТУВАННЯ (100% ПОКРИТТЯ)
🔹 Рівень 1. Модульне (Unit) [P0 (Blocker)]: Ізольована перевірка Java-модулів бізнес-логіки (GradeCalculator, QuizScorer, EnrollmentValidator). | Інструменти: JUnit 5, Mockito, JaCoCo (покриття ліній ≥85%)
🔹 Рівень 2. Інтеграційне [P0 (Blocker)]: Взаємодія бекенд API з БД PostgreSQL 15, кешем Redis 7 та зовнішніми поштовими шлюзами. | Інструменти: REST-Assured, Testcontainers, Postman Newman
🔹 Рівень 3. Приймальне до тестування (Smoke) [P0 (Blocker)]: Санітарний прогін ключових маршрутів (вхід, відкриття курсу, запуск тесту, здача завдання) після білду. | Інструменти: Playwright, Headless Chromium, curl, Bash
🔹 Рівень 4. Системне (System) [P1 (High)]: Наскрізна верифікація бізнес-сценаріїв користувачів усіх 4 ролей (студент, викладач, менеджер, адмін). | Інструменти: Playwright Test Runner, Chrome, Firefox, Safari
🔹 Рівень 5. Альфа (Alpha) [P1 (High)]: Внутрішнє тестування функціональності командою QA та викладачами на стенді Staging. | Інструменти: Staging Server, тестові акаунти teacher/student/manager
🔹 Рівень 6. Бета (Beta) [P2 (Medium)]: Дослідна експлуатація пілотною групою реальних користувачів (50 викладачів, 200 студентів ЗВО). | Інструменти: Production-like Beta Sandbox, форма зворотного зв'язку
🔹 Рівень 7. Приймальне замовником (UAT) [P0 (Blocker)]: Валідація виконання договірних вимог представником замовника перед впровадженням. | Інструменти: UAT Verification Checklist, підписання акту прийняття
Notes: ТАЙМІНГ: 6:00 - 7:15 (1.15 хв)
Доповідач: Володимир Костенко (Test Engineer)
Тези: План тестування містить усі 7 нормативних рівнів: від Unit-тестів математичних алгоритмів до фінального UAT приймання замовником. Для кожного рівня визначено інструменти, критерії входу/виходу та відповідальних.

## Slide 7
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Типи тестування для «ЕдуПортал» (16 застосовних + 2 незастосовні)
🎯 16 ЗАСТОСОВНИХ ТИПІВ ТЕСТУВАННЯ (НОРМАТИВ ≥15)
• 1. Функціональне & Граничних значень: GradeCalculator (межі ECTS 59.99/60.00, 89.99/90.00), завантаження файлів (19.99 МБ vs 20.01 МБ).
• 2. Навантажувальне & Стресове: JMeter: 200 одночасних студентів на тестах (час відповіді ≤3 с, 0 втрат спроб), пік до 400 юзерів.
• 3. Захищеності (Security): Перевірка блокування за Brute-Force (S-20: 3 спроби / 15 хв), захист від IDOR та SQLi/XSS.
• 4. Умов гонок (Race Conditions): Самозарахування останніх 2 вільних місць на курсі 50 паралельними студентами (EnrollmentValidator).
• 5. Відновлення (Failover): Збереження стану та відліку серверного таймера тесту при втраті зв'язку або закритті вкладки.
• 6. GUI & Кросбраузерне & Usability: Chrome, Firefox, Edge; адаптивна мобільна версія (375–1920 px); виконання сценарію входу ≤2 хв.
🚫 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕЗАСТОСОВНИХ ТИПІВ
❌ 1. Інсталяційне тестування: «ЕдуПортал» є хмарним SaaS веб-застосунком. Кінцеві користувачі не мають інсталяційного пакету (.msi/.exe/.apk). Розгортання контейнерів на сервері покривається конфігураційним тестуванням.
❌ 2. Мобільне нативне тестування: Продукт не розробляє нативних додатків під iOS (Swift) чи Android (Kotlin). Мобільний доступ реалізовано через адаптивний веб-інтерфейс (Responsive Web Design), що верифікується кросбраузерним тестуванням.
Notes: ТАЙМІНГ: 7:15 - 8:30 (1.15 хв)
Доповідач: Володимир Костенко (Test Engineer)
Тези: У плані описано 16 типів тестування з конкретними параметрами (JMeter, Playwright, акаунти teacher/student/sandbox24). Окремо обґрунтовано незастосовність інсталяційного та мобільного нативного тестування природою SaaS-платформи.

## Slide 8
СПРИНТ 2: АУДИТ ВИМОГ І СТРАТЕГІЯ ТЕСТУВАННЯ
Управління спринтом (tasks.md) та Ретроспектива (retro-sprint2.md)
📊 ДОШКА ЗАДАЧ (TASKS.MD)
✓ Декомпозовано 21 задачу (TSK-01..TSK-21).
✓ Статус виконання: 21 виконано (100%), 0 заблоковано, 0 прострочено.
✓ Проведено 9 асинхронних standup-зустрічей у Telegram щодня до 11:00.
✓ 3 синхронні сесії: планування (30 хв), зведення дефектів (60 хв), репетиція Демо (45 хв).
✓ Усі задачі перевірені та підтверджені Скрам-майстром.
🟢 START & CONTINUE
• Почати проєктувати тест-кейси на етапі вичитки вимог (Test-Driven QA).
• Почати вести автоматизовану матрицю простежуваності US <-> SRS <-> Test Case ID.
• Проводити репетиції бліцу за 2 дні до Демо.
• Продовжувати якісне опонування («Адвокат замовника»).
• Продовжувати взаємодопомогу та високу інженерну культуру документування.
🔴 STOP & РІШЕННЯ
• Припинити використання слів-маркерів («зручно», «швидко», «без помилок») у вимогах і тест-планах.
• Припинити залишати фінальне форматування документації на останній вечір перед здачею.
• Рішення на Спринт 3: автоматизувати лінтинг markdown-файлів через GitHub Actions.
• Скласти беклог із 40+ тест-кейсів за техніками граничних значень та класів еквівалентності.
Notes: ТАЙМІНГ: 8:30 - 9:15 (45 сек)
Доповідач: Олександр Кираківський (Scrum Master)
Тези: Усі 21 задача виконана вчасно. У ретроспективі Start/Stop/Continue ми вирішили запровадити автоматизовану матрицю трасування для Спринту 3 та категорично відмовитися від розмитих формулювань у тест-кейсах.

## Slide 9
ПІДСУМКИ СПРИНТА 2
Команда EduGuard успішно виконала Спринт 2!
✓ 100% виконання Definition of Done для команди з 5 осіб (усі нормативні документи в docs/sprint2/).
✓ 24 дефекти SRS 1.0 виявлено та класифіковано (рівно по 4 на кожен із 6 критеріїв якості вимог).
✓ Випущено виправлену специфікацію SRS 1.1 з вичерпним Change Log (збережено всі стабільні ID вимог).
✓ Спроєктовано повний План тестування (7 рівнів піраміди тестування, 16 типів тестування) під модулі GradeCalculator, QuizScorer, EnrollmentValidator.
✓ Проведено результативну процедуру опонування («Адвокат замовника») з аркушем «Спірні» та чек-листом demo-стенду.
✓ Репозиторій на GitHub повністю синхронізовано: github.com/Sasha26062007/EDUPORTAL
Дякуємо за увагу! Готові до теоретичного бліцу та запитань Замовника.
Notes: ТАЙМІНГ: 9:15 - 10:00 (45 сек)
Доповідач: Олександр Панайотов (Test Lead)
Тези: Підсумок Спринту 2. Усі вимоги нормативу «5 осіб» перевиконано. Специфікація SRS 1.1 та План тестування повністю готові до розробки тест-кейсів у Спринті 3. Дякуємо за увагу!